Table of Contents

# 제출물 안내 — 202444085 김철중

과제: 개별 진행 프로젝트 제출 프로젝트명: 한국어 노인 음성 인식을 위한 Whisper PEFT(LoRA) 파인튜닝 연구 제출일: 2026년 6월 5일 리포지토리: https://github.com/cholin3721/WHISPER-LoRA

## 제출 파일 목록

| # | 파일 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0_README.md | 본 문서 (목차) |
| 1 | 1_PR_report.md | 진행 중 발생한 이슈와 해결 과정 (16건) |
| 2 | 2_progress.md | 진척 사항 — 실험 4건 + 인프라 구축 |
| 3 | 3_git_grass.md | GitHub 커밋 활동 (잔디) 캡처 안내 |
| 4 | 4_WBS.md | 작업 분해 구조 (Work Breakdown Structure) |
| 5 | 5_final_report_draft.md | 최종 보고서 초안 |

## 🎯 핵심 결과 한눈에

### 베이스라인 (zero-shot)

| 데이터셋 | 발화 수 | CER | 특이사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI허브 (cleaned) | 2,930 | 4.25% | 표준 노인 5명, 라벨 정제 후 |
| VOTE400 평균 | 3,200 | 20.38% | 100명+ 화자, 5개 지역 |
| VOTE400 JN2 | 200 | 34.94% | 어려운 그룹 (방언 영향) |

### LoRA 파인튜닝 (E1’)

| 모델 | CER | 개선 |
| --- | --- | --- |
| E0’ (zero-shot) | 20.38% | — |
| E1’ (LoRA fine-tuned) | 10.25% | −10.13%p (상대 49.7% ↓) |

PPT 목표 30% 상대 개선을 훌쩍 초과한 약 50% 상대 개선 달성.

### 그룹별 효과 — 어려운 그룹이 가장 큰 절대 개선

| 그룹 | E0’ CER | E1’ CER | 개선 |
| --- | --- | --- | --- |
| JN2 (가장 어려웠음) | 34.94% | 12.40% | −22.54%p (65% ↓) |
| 다른 그룹 평균 | ~19% | ~10% | ~50% ↓ |

→ 그룹 간 격차: 17.91~34.94% (1.95배) → 9.1~13.7% (1.51배) → LoRA가 어려운 화자 그룹을 우선적으로 메움 확인.

### 가설 검증 최종 결과

| 가설 | 결과 |
| --- | --- |
| H1: LoRA 파인튜닝으로 노인 음성 CER 30%+ 감소 | ✅ 지지 (49.7% 상대 개선) |
| H2: 외부 VAD 재튜닝으로 Deletion 감소 | ❌ 반박 (오히려 +0.80%p 악화) |

가설 검증의 정직한 cycle 완성 — H1은 지지, H2는 반박.

## 사용 데이터셋

- AI허브 “자유대화(노인남여)” — 표본 5명, 2,930 발화 (약 5.3시간)

- MINDsLab-ETRI VOTE400 — 약 400시간 (낭독체 100h + 대화체 300h), 화자 100명+

  - 학습: Train 95,110 / Val 16,704 (서브샘플 1,500)

  - 화자 단위 disjoint + 그룹(지역) stratified split

## 사용 모델

- 베이스: openai/whisper-large-v3 (1.55B params)

- PEFT: LoRA (rank=8, alpha=32, target=q_proj/v_proj, dropout=0.05)

- 학습 가능 파라미터: 3.9M / 1.55B = 0.25%

- 어댑터 크기: 19MB (whisper-lora-vote400/adapter_final/)

## 사용 인프라

- 학교 GPU 서버: NVIDIA Quadro RTX 8000 × 2 (각 48GB VRAM, Turing arch)

  - E1’ 학습: 2-GPU DDP, fp16, 6.9시간

- 클라우드: Google Colab T4 (AI허브 E0, E2 ablation)

- 데이터 동기화: rclone (Google Drive → 학교 서버 직접)

## 실험 일람

| 실험 | 데이터 | 발화 수 | 결과 | 가설 검증 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E0 | AI허브 (표준 노인) | 2,930 | CER 4.25% (cleaned) | H1 검증 어려움 |
| E2 | AI허브 10초+ 발화 | 281 | ΔCER +0.80%p | H2 반박 |
| E0’ | VOTE400 낭독체 샘플 | 3,200 | CER 20.38% | 어려운 그룹 발견 (JN2) |
| E1’ | VOTE400 낭독체 학습 | 95,110 train | CER 10.25% (−49.7%) | H1 지지 |